RV Projekt 2

*(RV-2023-01)*

Radni plan

| Naziv projekta: | WebRV |
| --- | --- |
| Voditelj projekta: | Jakov Mađerić |
| Datum početka: | 2023-02-01 |
| Datum završetka: | 2025-02-01 |

| **Ciljevi**  **(Objectives)** | **Aktivnosti**  **(Activities)** | **Rezultati**  ***(Deliverables)*** | **Suradnici**  **(Partners)** | **Trajanje aktivnosti (od - do, u mjesecima)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdoblje 1 - 12** | | | | |
| **O1** Napraviti funkcionalnu stranicu za kupnju i dostavu  automobila | **A1.1** Analiza potreba i  ciljeva klijenta | **D1.1.1** Dijagram toka projekta | Jakov Mađerić,  Gabriel Matošević | 1 - 2 |
| **A1.2** Izrada skica i wireframe-a za web stranicu | **D1.2.1** Početne skice stranice | Borna Maržić,  Marin Mikulec | 2 - 3 |
| **A1.3** Razvoj i implementacija funkcionalnosti web stranice | **D1.3.1** Katalog proizvoda | Adriano Milanović,  Bernard Miculinić | 3 - 4 |
| **D1.3.2** Online trgovina | 4 - 6 |
| **D1.3.3** Prijava i registracija korisnika | 6 - 7 |
| **A1.4** Testiranje i ispravljanje grešaka na web stranici | **D1.4.1** Eliminacija trenutnih grešaka | Borna Maržić, Marin Mikulec | 7 - 9 |
| **D1.4.2** Smanjenje mogućih grešaka | 9 - 10 |
| **A1.5** Optimizacija web stranice za pretraživače (SEO) | **D1.5.1** Povećana brzina stranice | Jakov Mađerić, Adriano Milanović | 10 - 11 |
| **D1.5.2** Poboljšanje skalabilnosti | 11 - 12 |
| **Ciljevi**  **(Objectives)** | **Aktivnosti**  **(Activities)** | **Rezultati**  ***(Deliverables)*** | **Suradnici**  **(Partners)** | **Trajanje aktivnosti (od - do, u mjesecima)** |
| **Razdoblje 13 - 24** | | | | |
| **O2** Izrada dizajna i lansiranje | **A2.1** Pregled i dizajn web stranice | **D2.1.1** Napravljen dizajn glavne stranica | Jakov Mađerić,  Bernard Miculinić | 13 - 15 |
| **D2.1.2** Napravljen dizajn sporednih stranica | 15 - 16 |
| **A2.2** Priprema za lansiranje i go-live web stranice | **D2.2.1** Konstrukcija računalne mreže | Borna Maržić,  Marin Mikulec | 16 - 16 |
| **D2.2.2** Priprema servera | 16 - 17 |
| **D2.2.3** Priprema web stranice na serverima | 17 - 17 |
| **A2.3** Podrška i održavanje web stranice nakon lansiranja | **D2.3.1** Monitoriranje web stranice putem algoritama | Gabriel Matošević,  Adriano Milanović | 17 - 18 |
| **D2.3.2** Grupa za ljudsku podršku web stranice | 18 - 18 |
| **O3** Napraviti dokumentaciju i upute za stranicu | **A3.1** Analiza potreba korisnika i definiranje ciljeva dokumentacije | **D3.1.1** Analiza strukture web stranice | Jakov Mađerić,  Bernard Miculinić | 18 - 19 |
| **D3.1.2** Dokument za postupke stvaranja dokumentacije | 19 - 20 |
| **A3.2** Izrada skica i planiranje strukture dokumentacije | **D3.2.1** Skica i plan strukture dokumentacije | Borna Maržić,  Marin Mikulec | 20 - 21 |
| **A3.3** Pisanje i uređivanje teksta dokumentacije i korisničkog priručnika | **D3.3.1** Konačni tekst dokumentacije | Gabriel Matošević,  Adriano Milanović | 21 - 23 |
| **D3.3.2** Konačni tekst korisničkog priručnika | 23 - 23 |
| **A3.4** Testiranje i revidiranje dokumentacije s korisnicima | **D3.4.1** Revidirana i potvrđena dokumentacija | Jakov Mađerić,  Bernard Miculinić | 23 - 24 |